# Primjena strojnog učenja u sustavima za optimalno korištenje enrgije

# Projektna dokumentacija

# Verzija <1.1>

# Sadržaj

1.	Puni naziv projekta	4

2.	Skraćeni naziv projekta	4

3.	Opis problema/teme projekta	4

4.	Cilj projekta	4

5.	Voditelj studentskog tima	4

6.	Rezultat(i)	4

7.	Slični projekti	4

8.	Resursi	4

9.	Glavni rizici	5

10.	Smanjivanje rizika	5

11.	Glavne faze projekta	5

12.	Struktura raspodijeljenog posla (engl. Work Breakdown Structure - WBS)	5

13.	Kontrolne točke projekta	5

14.	Gantogram	5

15.	Zapisnici sastanaka	5

# Prijedlog i plan projekta

Na koji način koristiti predložak?

Tekst pisan u italic formi opisuje koje informacije je potrebno uključiti u pojedino poglavlje Prijedloga.

Za upis vlastitog teksta, potrebno je pritisnuti <ENTER> nakon italic teksta.

Tekst upisan u <trokutastim zagradama> treba zamijeniti s onim što se navodi.

Svi članovi tima trebaju pročitati plan i suglasiti se s njime, a to potvrđuju svojim potpisom na kraju dokumenta.

# Puni naziv projekta

Primjena strojnog učenja u sustavima za optimalno korištenje energije

# Skraćeni naziv projekta

/

# Opis problema/teme projekta

Telekomunikacijska oprema, posebno bazne stanice i RF prijemnici, troše značajne količine energije i kada je stvarni promet nizak. U komercijalnim telekom mrežama postoje funkcije poput Radio Sleep-a, gdje se dio opreme privremeno gasi radi uštede energije. Međutim, ove funkcije su temeljene na statičkim pravilima i ne uzimaju u obzir stvarne obrasce prometa te vremensku dinamiku korisničkog opterećenja.

Cilj projekta je istražiti može li se korištenjem strojnog učenja (ML) ostvariti inteligentnije upravljanje brojem aktivnih RF prijemnika u odnosu na promet, doba dana i druge faktore, kako bi se optimizirala potrošnja energije bez narušavanja kvalitete usluge. Projekt uključuje razvoj simulacijskog sustava, izradu ML modela i implementaciju sigurnog API-ja za komunikaciju s udaljenim čvorovima.

# Cilj projekta

Glavni ciljevi projekta su:

- Analizirati ponašanje deep sleep mehanizama u 5G mreži.

- Razviti skup značajki zajedničkih za 4G i 5G mreže

- Izgraditi i evaluirati ML model za detekciju niskorizičnih režima rada mreže.

- Dizajnirati ML-vođeni ECO Mode kontroler.

- Razviti metodologiju za kvantitativnu procjenu energetske uštede i operativnog rizika.

- Implementirati interaktivnu aplikaciju.

# Voditelj studentskog tima

Nikola Špehar

# Rezultat(i)

Projekt treba isporučiti sljedeće rezultate:

- Funkcionalni GUI za vizualizaciju podataka

- Generator simulacijskih podataka

- Algoritam za automatsku optimizaciju

- ML model za predikciju opterećenja

- Izvještaj o evaluaciji ML modela i energetskim uštedama

# Slični projekti

# Radio Energy Saving (3GPP standardizirane funkcije)

# AI-driven Energy Saving in 5G Networks (istraživački radovi)

# Ericsson / Nokia Adaptive Sleep Mode algoritmi

# Projekti o predikciji opterećenja baznih stanica korištenjem LSTM i GRU modela

# Resursi

Tablica ljudskih resursa

| Ime i prezime | E-mail adresa | GSM broj | Napomene |
| --- | --- | --- | --- |
| Nikola Špehar | nikola.speahar@fer.unizg.hr | +385996605036 | Python, ML |
| Filip Martinković | filip.matrinkovic@fer.unizg.hr | +385957571296 | Primjena u praksi, vizualizacije |
| Jakov Puceković | jakov.pucekovic@fer.unizg.hr |  |  |

# Ostali resursi:

# Python (TensorFlow / PyTorch, NumPy, Pandas, scikit-learn, Streamlit, Altair)

# IDE (VSCode, PyCharm)

# Git repozitorij

# Mentor (stručna podrška)

# Glavni rizici

- Nedostatak stvarnih podataka → potrebno generiranje simulacija

- ML modeli ne postižu traženu preciznost

- Kašnjenje u izradi API-ja i sigurnosnih mehanizama

- Neraspoloživost tima ili resursa

- Loša integracija GUI–algoritam–ML model

- Prevelika kompleksnost modela za dostupno vrijeme projekta

- Hardverske limitacije

# Smanjivanje rizika

- Paralelni razvoj ML modela i algoritama

- Postavljanje minimalnih verzija svakog modula

- Koristiti postojeće open-source sigurnosne biblioteke

- Sastanci s mentorom za praćenje napretka

- Verzijski sustav (Git) za sigurnost koda

# Glavne faze projekta

- Faza 1 – Analiza i planiranje
Definiranje funkcija GUI-ja, algoritma i ML modela. Analiza potrebnih podataka.

- Faza 2 – Razvoj GUI-ja
GUI sučelja i integracija osnovne logike.

- Faza 3 – Generiranje podataka
Implementacija simulacijskog modela koji replicira rad prijemnika.

- Faza 4 – Razvoj heurističkog algoritma optimizacije
Pravila odlučivanja o minimalnom broju prijemnika na temelju opterećenja.

- Faza 5 – Treniranje ML modela (LSTM + baseline modeli)
Treniranje, validacija i evaluacija.

- Faza 6 – Razvoj sigurnog API-ja
Implementacija TLS, token autentikacije i zaštite endpointa.

- Faza 7 – Integracija i testiranje
Spajanje svih modula u jedan sustav i testiranje performansi.

- Faza 8 – Dokumentacija i prezentacija

# Struktura raspodijeljenog posla (engl. Work Breakdown Structure - WBS)

Slika 1. – WBS projektnog zadatka

# Kontrolne točke projekta (engl. milestones)

Tablica kontrolnih točki projekta

| Kontrolne točke | Planirani datum | Realizirani datum | Status projekta |
| --- | --- | --- | --- |
| Završena analiza | 7.-14.11.2025. | 14.11.2025. | Započet rad na implementaciji |
| GUI prototip | 14-21.11.2025 |  |  |
| Generator podataka gotov | 21.11.-4.12.2025 |  |  |
| Algoritam optimizacije | 4.-18.12.2025. |  |  |
| ML model treniran | 18.12.2025.-1.1.2026. |  |  |
| API implementiran | 1.-15.1.2026. |  |  |
| Integracija i testiranje | 15.-25.1.2026. |  |  |
| Završni izvještaj i prezentacija | 25.-30.1.2026. |  |  |

# Gantogram

# Zapisnici sastanaka

14.10.2025 – početak dogovora oko projekta

5.11.2025. – dogovoren način izvedbe

| Suglasan s dokumentom (potpisuju članovi tima): |  |
| --- | --- |
| < Ime i prezime > | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| < Ime i prezime > | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| < Ime i prezime > | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| < Ime i prezime > | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| < Ime i prezime > | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| < Ime i prezime > | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| < Ime i prezime > | Datum: ____________ Potpis: ____________ |
| < Ime i prezime > | Datum: ____________ Potpis: ____________ |

| Odobrio(potpisuje nastavnik): < Ime i prezime > |  |
| --- | --- |

| Datum: ____________ | Potpis: ____________ |
| --- | --- |